**팀별 활동보고서**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 활동일시 | 2017.08.12 | 소속팀 | 공모전팀 | 작성자 | 위광진 |
| 참석자 | 위광진 , 이소영 , 김도은, 이상욱 | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 불참자 및  불참사유 | 1. 김범수 : 응급실 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 활동내용 | 내용 | 비고 |
| 1. 도움요청 레이아웃 기능 구현 진행중 2. 메인페이지 레이아웃 진행중  * 구글 맵 띄우기 진행중 * 리스트 구현  1. 카카오톡 로그인 기능 구현 진행중 2. 블루투스 모듈 프로그래밍 진행중 | 4번 활동은 어려워서  다같이 하려고 함. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 결정사항 | 내용 | 진행일정 |
| 메인페이지 레이아웃 만들어오기 (도은) | 17일까지 해오기 |
| 도움요청 java 기능 구현하기 (소영) | 17일까지 해오기. |
| 카카오톡 로그인 기능 구현 (광진) | 17일까지 해오기 |
| 17일부터 올 수 있는 사람 매일 참석 | . |

|  |  |
| --- | --- |
| 특이사항 |  |